A932-0868宗地项目（设计咨询）

设计咨询服务合同

合同编号：

工程名称：A932-0868宗地项目（设计咨询）

委托人（全称）：深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

受托人（全称）：XXXX公司

签订日期：2026年 月

- 协议书

委托人（甲方）：深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

受托人（乙方）：XXXX公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、受托人就A932-0868宗地项目（设计咨询）服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：A932-0868宗地项目（设计咨询）

2、工程地点：深圳市龙华区

3、工程规模：A932-0868宗地位于龙华区观澜街道，项目位于龙华区观澜街道龙华大道东侧、外环高速南侧，紧邻共联都市智谷项目，用地性质规划为普通工业用地，用地面积32281.81㎡，容积率≤3.5，计容面积112980㎡，其中厂房81290平方米，宿舍25900平方米，食堂3200平方米，商业1000平方米，物业服务用房230平方米，小型垃圾转运站200平方米，公共厕所60平方米，公共充电站1100平方米。

4、工作范围：本次招标范围包括本项目所有地块范围内所有设计文件的审查和优化咨询服务。负责地块的各专业设计的强审、精审工作，满足强条要求。并负责地块的设计咨询、优化审核工作，确保设计成果满足限额设计要求，协助完成各项深化设计研究，对门窗、幕墙、外立面等涉及设计效果的进行把控及优化，协助主体设计单位等统筹装修、景观等设计成果。

具体范围包括：勘察成果、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及后期配合阶段。咨询服务专业包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通空调、强弱电、燃气、总图、户外管网、室外配套、景观绿化、室内外装修、智能化、地基处理、基坑支护、接入外线、红线外配套市政工程、幕墙、装配式、绿建节能及海绵城市、BIM等本工程计划投资内所有专业。

合同签订后，乙方应按需及按甲方要求指定专人作为驻场设计代表，负责设计的配合协调工作，本标段派驻不少于1名驻场人员，驻场人员费用已包含在合同价中。

二、服务期限

自合同签订之日起至项目竣工验收完成止。其中：

本项目全部设计咨询服务工作分各个阶段完成，各阶段具体划分为：方案设计、初步设计优化、施工图设计、分项及专项深化设计、施工配合阶段。优化咨询需采用甲方格式的意见模板（模板具体以甲方提供为准），所有意见经乙方、本项目设计方、甲方三方确认后作为优化咨询服务的成果依据。

在委托人向受托人提交方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段相应阶段成果后10个工作日内，完成各阶段设计文件审查和优化咨询工作，提交电子版各专业审图意见及优化建议，并根据意见的重要性进行分类；收到设计单位根据审查意见修改之后的设计文件后5个工作日完成设计文件审查复审工作，施工图审查合格后在肆套施工图设计文件（返回委托人叁套，受托人存档壹套）上加盖技术咨询专用章并提交《设计文件精细审查终审意见》、《设计文件优化咨询报告》、《审查合格书》各叁份，其他涉及审查和优化咨询服务的过程资料一式叁份。《审查合格书》《设计文件精细审查终审意见》、《设计文件优化咨询报告》应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖受托人公章。

- 酬金及计取方式

合同（含税）暂定价为：¥       （大写：人民币       ），中标下浮率：       。其中不含税价：¥       （大写：人民币       ），增值税：¥       （大写：人民币       ）。

- 词语的定义

本协议书中相关词语的含义与本合同“通用条款”中所赋予的定义与解释相同。

五、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、协议书；

2、中标通知书（如果有）；

3、合同专用条款；

4、合同通用条款；

5、招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）；

6、双方有关的洽商、变更等书面记录和文件；

7、合同进行过程中双方认可的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、双方承诺

1、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成约定工作范围内的建设工程设计咨询服务。

2、委托人向受托人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向受托人支付酬金。

七、通知及送达

1、合同双方均保证本合同所列明的电话号码、传真号码、电子信箱等均真实有效，且双方均保证本合同所列明的各自邮政编码及地址即构成与本合同相关之询问、答复、意向、通知、说明、请求、承认、新的要约或承诺、协议等信函、文书之真实有效的送达地址。

2、如一方以特快专递的方式邮寄文书至对方送达地址的，以投邮之日起第三日视为已送达，且视为受送达方已清楚、准确地知晓送达文书所包含的全部内容。

3、对于电话号码、传真号码、电子信箱、送达地址等如有变更的，应在变更之日起三日内以书面形式通知对方，未经通知的，视为未变更。送达地址变更未及时告知对方的，或受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收的，导致信函、文书不能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

八、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行。

2、本合同一式壹拾份，委托人执伍份，受托人执伍份，均具同等法律效力。

3、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司 |  | 乙方（盖章）： XXXX公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： 或其委托代理人：（签名） |  | 法定代表人： 或其委托代理人：（签名） |  |
| 统一社会信用代码： 91440300732042230C |  | 统一社会信用代码： |  |
| 地址：深圳市龙华区观盛三路龙馨家园A座 |  | 地址： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行账号： |  | 银行账号： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 合同联系人：高工 |  | 合同联系人： |  |
| 联系方式：0755-2980 9916 |  | 联系方式： |  |
| 合同签订时间：2026年 月 日 |  |  |  |

- 合同条款

## 通用条款

1、定义

在合同中，下列措词和用语应具有此处所赋予它们的含义：

1.1“合同文件”是指合同协议书、合同专用条款、合同通用条款等。

1.2“设计咨询服务”系指合同规定受托人须承担的设计文件审核、优化及相关的联络、配合，以及其它服务。

1.3“设计咨询服务文件”指按合同规定的受托人提供服务的设计文件设计咨询服务过程文件、最终成果文件及互提资料文件。

1.4“合同价”系指根据合同规定受托人在正确地完全履行合同义务后委托人应支付给受托人的费用。

1.5“项目”系指受托人根据合同规定为提供所有成果和相关服务而进行的全部工作，除非上下文另有说明。

1.6“变更指令”系指“通用条款”和“专用条款”所述，委托人向受托人发出的、要求受托人对项目进行变更的、规定格式的书面命令。

1.7“天”指日历天数。

1.8“验收”系指委托人依据合同条件、技术标准接受成果及服务所进行的必要程序。

1.9 本合同中的标题和题名仅作提示参考，并无作合同解释之特殊用意。本合同中引用某个条款时，除非特别说明，应解释为包含该条款项下所有子条款的内容。

1.10 凡指当事人或各方的措辞应包括公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。

1.11 凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送等。

2、适用性

2.1 本合同“通用条款”适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。

2.2  一旦“通用条款”与“专用条款”抵触，则以“专用条款”为准。

3、标准

3.1 所有成果和服务均应符合“任务大纲”中所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业、地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 若受托人采用了非国内公开发行的标准，受托人应向委托人提供有关标准的中、英文文本。

3.3 除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

4、使用合同文件和资料

4.1 没有委托人事先书面同意，受托人不得将由委托人提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸精细化、样品或资料提供给受托人雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有委托人事先书面同意，除了履行本合同之外，受托人不应使用本条款第4.1条所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，本条款第4.1条所列举的任何文件是委托人的财产。如果委托人有要求，受托人在完成合同后应将这些文件（包含全部拷贝）还给委托人。

5、知识产权

5.1 受托人应保证，受托人提供的成果或服务，使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，受托人应向委托人说明知识产权的权利人、名称等权利状况，相应知识产权使用费由受托人负责支付。

5.2 受托人提供的成果或服务，侵犯了第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，由受托人承担全部法律责任和经济赔偿责任。

5.3 对于受托人所编制的所有文件，委托人有权在本工程或相关目的的使用或复制此类文件，在此情况下复制此类文件时不需取得受托人的许可。

5.4 受托人可单独或与他人联合出版有关项目和服务的材料。但如果服务完成或终止后的二年内出版有关材料时，则需得到委托人的同意。

6、检查和验收

6.1 受托人应接受委托人或其代表对成果和服务的检查和验收，服从委托人或其代表的质量检验和监督。

6.2 本节的规定无论如何也不能免除受托人在本合同项下的保证义务或其他义务。

7、保险

7.1 受托人采用在本合同条件下，应对成果和服务可能出现的损失、人员伤亡及第三者责任险全面保险。受托人为执行本合同规定任务，所发生的保险费用由受托人负责承担。

8、保证

8.1 受托人应对设计咨询服务服务等建立完整的有效的质量保证体系、台账，制定质量保证计划，并坚持实施，确保项目之质量。

8.2 受托人应保证合同项下所供成果和服务与“招标文件”的规定一致。

8.3 受托人应保证合同项下的成果和服务在正常情况下不会因受托人在设计咨询服务服务过程中的缺陷、错误或工作人员的过失、错误或疏忽而导致委托人的损失。

8.4 受托人应保证若由于受托人的成果和服务的潜在缺陷而导致的事故，所有因此造成的损失受托人应负相应责任。

8.5 受托人保证给予委托人或委托人许可人员在受托人工作地检查其质保体系和工作流程的任一环节提供方便。

9、价格

9.1 合同价格包含为履行本合同而提供的设计咨询服务成果和相关服务的费用及由受托人为本项目支付的税费、保险费（包括合同文本的印刷费、公证费）等。

9.2 应当认为受托人已经彻底查清，并在合同价格中充分考虑到了以下几项：

9.2.1 影响到合同价格的全部条件和情况；

9.2.2 完成合同所述项目的所有可能性(含规划的变动及工期的延展)；

9.2.3 现场的综合情况；

9.2.4 现场总的劳务情况。

9.3 除非合同中另有规定，受托人为其履行本合同而要求委托人支付的合同金额应与其投标报价一致。

9.4 合同的结算和审计

9.4.1 受托人应在项目完成后1个月内按要求提交结算书及完整的结算资料。

9.4.2 本项目结算须经政府有关部门审定的，受托人应配合委托人完成政府有关部门的审计，经审定的价款为本合同结算价款。

9.4.3 受托人不配合或提交虚假资料的，委托人有权对受托人进行违约处罚，违约金额为合同价的1%。

10、付款

10.1 按委托人的有关的支付管理办法和计量支付程序办理。

10.2 委托人应及时进行支付，不晚于受托人提交合格发票和支付申请后六十（60）天内。

11、变更

11.1 委托人可以在执行合同期间的任何时候书面向受托人发出指令，在本合同的一般范围内对不限于下述内容进行变更：

11.1.1 审图内容；

11.1.2 工期计划；

11.1.3 受托人提供的服务。

11.2 若上述变更导致了受托人履行合同义务的费用或所需时间的增加或减少，应对合同价格或进度或两者进行合理的调整，同时相应地修改合同。受托人必须在接到委托人的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

11.3 除了委托人的书面提出，受托人不得对项目作任何变更。但是，受托人可以向委托人提出变更的建议。

11.4 委托人在执行合同期间发出的变更应视为合同的组成部分。

11.5 委托人要求受托人做出变更前，应将此类变更的性质和方式通知受托人。在收到通知后，受托人应尽快向委托人提交变更建议书，内容包括：

11.5.1 将要实施的工作的说明以及工作的实施进度计划；

11.5.2 对进度计划或对本合同项下的受托人义务进行必要的修改的建议；

11.5.3 受托人对合同价格调整的建议。

11.6 如因委托人更改要求致使价格及时间表的调整，受托人在合理的时间内，按委托人所需详细程度提交一份对合同价格和/或执行时间表的修改方案，内容包括但不限于价格的构成。这种情况下对合同价格进行修正应按下述方式进行：

11.6.1 对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同中明列的相应金额计；

11.6.2 对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由委托人受托人按以下一种或多种方法协商确定：

（1）根据受托人在与合同一致的基础上提出的总价；

（2）根据合同单价和/或单位费率计算而计出总价；

（3）根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

（4）根据合同规定的成本价。

这类变更定价时，应考虑部分已完成工程已经不再有用，及受托人可以从第三者得到部分资金补偿的情况。

11.7 如果受托人认为委托人的指示、决定或其它行为包括那些与合同要求不一致将会或已经对其履行合同造成负面影响的行为，会影响受托人履约则受托人应立即以规定的格式向委托人发出“变更建议书”。

11.8 在委托人与受托人对修改方案协商一致的基础上，委托人向受托人签署正式变更指令，变更项目实施内容同时相应修改合同价和/或履约时间。

11.9 如果委托人的行为对受托人的影响是符合合同条款的或是委托人的行为是因为受托人不按合同要求履行而被迫做出的，则委托人不签发变更指令。

12、合同修改

12.1 除了通用条款第11条的规定外，对本合同条件所作的任何修改、补充均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

12.2 特别约定：由于合同服务时间较长，关于设计咨询服务服务中存在不确定性因素。在合同执行期间，如确有需要，合同双方根据需要对工作任务书进行修改完善。

12.3 如果委托人书面要求受托人提供合同范围外的服务时，受托人应提交变更服务的建议书，在委托人确认后，受托人应提供双方约定的服务。此类建议书的准备和提交应作为本合同的一项附加的服务不另收费。

13、转让与分包

13.1 除委托人事先书面同意外，受托人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2受托人不得将其承揽的全部工程设计咨询转包给第三人，或将其承包的全部工程设计咨询肢解后以分包的名义转包给第三人。受托人不得将工程主体结构设计咨询等关键性工作以及专用条款中禁止分包的工程设计分包给第三人。工程主体结构设计咨询等关键性工作的范围，由合同当事人按照法律规定在专用条款中予以明确。

13.3受托人应按专用条款约定或经过委托人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，受托人应确保分包人具有相应的资质和能力。设计咨询分包不减轻、不免除受托人的应负责任和义务。受托人和分包人就分包设计咨询，向委托人承担连带责任。

13.4 受托人应按照专用条款的约定，向委托人提交分包人的设计咨询项目负责人和专业负责人的基本信息。

13.5关于分包工程设计费，合同当事人共同遵守下列约定：

（1）除本条第（2）款约定的情况或专用条款另有约定外，分包工程设计咨询费由受托人与分包人结算。未经受托人同意，委托人不得向分包人支付分包工程设计咨询费。

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求委托人向分包人支付分包工程设计咨询费的，委托人有权从应支付给受托人的设计咨询费中扣除该部分费用。

14、索赔

14.1 因受托人的工作错误造成重大质量事故的，受托人除免收受损失部分的合同费外，还应付给与委托人在直接受损部分合同费等额的赔偿金。

14.2 如果受托人提供的成果和服务与合同要求不符，则受托人负有全部责任，委托人有权因此向受托人提出索赔，受托人应支付相应部分合同费10~30%的违约金。

14.3 如果委托人提出索赔通知后30天内受托人未能予以答复，该索赔应视为已被受托人接受。若受托人未能在委托人提出索赔通知的30天内或委托人同意的更长一些的时间内，按委托人同意的方式处理索赔事宜，委托人将从付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

15、提交设计咨询服务成果与核定损失额

15.1 如果受托人未能按合同规定的时间按期交付成果（本通用条款第16条规定的不可抗力、第17.1条规定的合同双方同意终止合同和第17.4条规定的因委托人原因而终止合同除外），在受托人同意支付核定损失额的条件下，委托人将同意延长设计咨询服务成果提交期。每延一天，受托人按逾期部分合同费的千分之二向委托人支付违约金。

15.2 如果受托人在达到核定损失额的最高限额后仍不能提交成果，委托人有权因受托人违约终止合同，而受托人仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

15.3 如果委托人使服务受到阻碍或延误，以致增加了服务的工作量或持续时间，则：

15.3.1 受托人应将此情况与可能产生的影响通知委托人；

15.3.2 完成全部服务的时间应相应地予以延长。

15.4 如果出现按照本合同受托人不能负责任的情况，以及该情况使受托人不能负责或不能履行全部或部分服务时，应立即通知委托人。

15.5 如果不得不暂停某些服务时，则该类服务的完成期限应予延长，直至此种情况不再持续。

15.6 如果履行某些服务的速度不得不减慢，则该类服务的完成期限由于此种情况可能必须给予延长。

16、不可抗力

16.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、流行病、防疫限制等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

16.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止合同的协议。

17、合同的终止

17.1 合同义务履行完成终止合同

当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

17.2 同意终止合同

17.2.1 若双方同意，合同可以在任何条件下终止。

17.2.2 在本条款第17.2.1条的情况下，合同双方则将无例外的免去除已履行的义务外的双方所有的合同规定的责任和义务。

17.3 因受托人违约终止合同

17.3.1 如果委托人发现以下违约情形之一后可向受托人发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同，并且受托人应向委托人按相应合同费的10％~30％支付违约金：

（1）如果受托人无能力进行的相关的服务或不能按时提供规定的成果供委托人认可；

（2）如果受托人长期未能通过成果或服务的委托人的检查；

（3）如果受托人不具备合同要求的工作条件或未能按照合同规定的工作方式进行；

（4）如果受托人在合同规定的期限或委托人同意延长的期限内未能提供符合合同规定的部分或全部成果或服务；

（5）如果受托人未能履行合同规定的其他任何义务；

（6）如果委托人认为受托人在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在合同实施过程中的行为；

2）“欺诈行为”是指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害委托人的利益，包括受托人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使各投标价丧失竞争性，剥夺委托人从自由公开竞争所获得的权益。

17.3.2 如果委托人根据本条款第17.3.1条的规定，发出违约通知书15天（或经委托人书面确认的时间）后，委托人有权按其认为适当的条件和方法或采取其认为最合适的措施来完成被终止了的项目，受托人应对所超出的那部分费用或为了执行完成被终止了的该部分而委托人实际发生的直接费用负责。但是，受托人应继续执行合同中未终止的部分。

17.4 因委托人违约终止合同

17.4.1 如果委托人严重违背了合同规定的责任义务，而且这种违约没有任何条款允许时，则受托人有权终止合同的一部分或全部，但前提条件是受托人应在终止合同前二个月书面通知委托人，而委托人未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

17.4.2 在本条款第17.4.1条的情况下，受托人有权要求委托人补偿其因违约而造成的任何直接损失。但是，受托人应继续执行合同中未终止的部分。

18、项目暂停

18.1 委托人可以在任何时间由于任何原因暂停项目，并以书面通知受托人暂停部分和暂停起始日以及重新恢复的大约日期，受托人必须在暂停起始日尽快暂停上述项目，但未暂停部分必须继续执行。若要恢复，委托人必须以书面方式通知受托人，说明恢复部分以及恢复的生效日，以便恢复前述暂停部分。

18.2 在委托人提出项目暂停持续较长时间的情况下，委托人按通用条款和专用条款的有关规定执行。如果项目暂停是因为受托人违约造成的则本条款不适用。

19、合同双方的权利与义务

19.1 委托人的权利与义务

19.1.1 依据合同条款和附件的具体规定对受托人开展相关的管理工作，有权对受托人的设计咨询服务组织、进程和成果等进行委托人认为必要的检查和监督；

19.1.2 在专用条款第9条规定的设计咨询服务范围内，有权要求受托人进一步提供依据、计算模型、数据等，以判断成果的可靠性。

19.1.3 委托人的工作

（1）及时向受托人提供所需文件资料、图纸精细化等；

（2）按通用条款第10款规定的时间和方式，及时向受托人支付各阶段合同费用。

（3）组织审查受托人提供的报告，并及时将审查（审批）意见以书面方式通知受托人。

（4）维护受托人的权威，使本项目设计咨询服务工作自始至终处于有效控制之中。

19.1.4 维护受托人的成果，未经受托人同意不能擅自修改设计咨询服务文件。

19.2 受托人的权利与义务

19.2.1 按照约定的内容和时间，自行或组织完成合同条款及其附件约定的工作,并遵守本工程设计咨询服务管理有关规定。

19.2.2 提供完成本合同规定的工作的必要的组织保证。明确机构和班子，配备足够的各专业人员，并保证在设计咨询服务全过程中人员的相对稳定。

19.2.3 根据工程设计依据文件、国家有关的设计标准、技术规范、规程、定额，以及与委托人共同确定的有关设计咨询服务方案、准则等进行设计咨询服务。

19.2.4 制订对工程设计咨询服务质量控制和进度控制的程序和措施，并组织实施与管理。

19.2.5 按照工程进度计划和分项设计计划安排，向委托人提交本合同规定的各类成果。

19.2.6 按合同规定的进度要求，在交付成果文件时提前通知委托人，以便委托人组织审查工作。

19.2.7 收到委托人提供的由设计单位提供的审查资料后，如有异议或疑问，应及时提出书面意见。

19.2.8 对设计咨询服务文件有解释、答辩的义务和责任，除遇重大原则问题应与委托人协商决策外，受托人对设计咨询服务负全责。对设计咨询服务文件出现的遗漏或错误有义务修改和补充。

19.2.9 设计咨询服务工作全过程中，应运用价值工程理论，组织对系统工程设计进行全面评估分析，力求安全、可靠、经济、适用和技术先进，并提交过程文件及成果报告。

19.2.10 参加设计文件及方案优化设计审查等委托人安排的会议，做好技术及资料准备工作，并提出相关的技术意见。

19.2.11 通知委托人代表参加设计咨询服务管理工作有关会议。

19.2.12 有关设计咨询服务进度、质量的书面文件，须送委托人确认后实施。

19.2.13 按深圳市档案管理规定提交归档文件。

19.2.14 受托人应履行的其它与本合同有关的责任。

19.2.15 按本合同第9条规定的付给受托人的报酬应为受托人与本合同有关的唯一报酬。在与本合同有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受其它任何个人、单位的佣金、回扣或类似费用。

19.2.16 受托人未履行19.2款的各项义务，导致的工期延误或给委托人造成损失的，受托人承担有关的违约责任，赔偿有关损失，支付违约金。

20、违约责任

20.1 委托人未按合同约定提供合同约定的服务，影响设计咨询服务工作的，受托人有权要求委托人履行职责、顺延服务期；严重影响受托人工作开展的，可暂停服务，但必须提前30天知会委托人，便于委托人采取措施，消除影响。

20.2 委托人未按合同约定履行合同约定的职责的，不能按相应条款要求对受托人进行处罚。

20.3 委托人受客观原因的制约，未能履行合同职责的，有责任采取措施，消除影响，或与受托人协商变通办法解决。

20.4 受托人未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，委托人有权要求受托人履行职责，或给予批评、警告、扣除受托人合同费、撤换人员的处罚，直至解除与责任单位的合同关系。

20.5 受托人提交设计咨询服务文件质量达不到合同要求的，必须自行修改、完善，委托人有权视质量情况给予书面警告、通报批评、扣除合同费的处罚，直至解除合同关系。

20.6 受托人未按合同约定提交设计咨询服务文件的，应支付违约金。

21、争议的解决

21.1 合同发生争议时，由委托人与受托人协商解决，调解不成的可按下列方式处理：

21.1.1 向深圳仲裁机构申请仲裁；

21.1.2 根据《中华人民共和国民法典》向深圳市的人民法院提请诉讼。

21.2 经调解达成协议的，当事人应当自动执行。

21.3 协商、调解和仲裁及诉讼期间，合同应继续执行，合同各方不得以争议为由拒绝执行。

21.4 任何到期的，已确认完成服务应支付的款项均不得由于提交争议而扣压。

21.5 因合同双方不可抗拒的原因，致使合同无法继续执行时，不视为违约，由合同双方协商终止合同，已完成的工作量应支付费用。

22、税

21.1 中国政府根据现行税法规定对委托人征收的与本合同有关的一切税费均应由委托人负担。

21.2 中国政府根据现行税法规定对受托人征收的与本合同有关的一切税费均应由受托人负担。

21.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由受托人负担。

23、履约保证金

23.1 本项目无需履约保证金。

24、主导语言、适用法律、合同生效及签约地

24.1 本合同应用中文书写，双方交换的与合同有关的信件和其他文件也应用中文书写。

24.2 本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。

24.3 合同应经双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章或合同专用章：

24.4 本合同签约地为深圳市。

25、通知

25.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报或传真送到合同协议书中规定的对方的地址。

25.2 通知以送到日期或通知书上载明的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.3 凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该同意或确认不得被无故扣押。

- 专用条款

3、标准

3.1适用标准包括但不限于：

（1）有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（2）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

（3）《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

（4）建设部《房屋建筑和市政基础设施工程图纸精细化设计文件审查管理办法》（2013年4月27日中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号发布）。

（5）国家及地方有关建设工程设计文件设计咨询服务法规和规章。

（6）国家及地方有关规定和规范。

（7）行业标准及规范；

（8）建设工程批准文件。

9、价格

新增如下约定：

9.5本项目暂定总建筑面积约152050.11平方米，设计咨询服务费用（含税）暂定总价为：¥                  （大写：人民币          ），中标下浮率：     %。其中，不含税价：¥           （大写：人民币         ），增值税：¥        （大写：人民币        ）。

（1）全阶段设计咨询费固定部分：中标单价为      元/㎡（中标单价=基础费单价×（1-中标下浮率）），固定部分暂定总价           元；

（2）优化效益费部分：计费基础为优化金额，优化金额≤100万元，效益费率10.0%；100万元＜优化金额≤500万元，效益费率9.0%；500万元＜优化金额≤1000万元，效益费率8.0%。

9.6合同结算

设计咨询服务结算价=《建设工程规划许可证》中确定的总建筑面积×基础费单价×（1-投标下浮率）+优化金额×对应效益费率，其中优化金额上限为建安费×0.5%。若国家政策导致增值税率发生变化的，不含增值税金额保持不变，合同未执行部分含税价按变化后的税率执行。

若本项目列入政府指定机构审计或者核查范围，则最终结算价款以政府指定机构审计或者核查的结果为准；若本项目未列入政府指定机构审计或者核查范围，则最终结算价款以甲方委托的中介机构出具的并经甲方确认的审核报告为准。

10、付款

新增如下约定：

10.3合同付款方式

本项目全阶段设计咨询服务费=全阶段设计咨询费固定部分+对应优化效益费部分：

（1）乙方提交经甲方确认的《方案设计咨询报告》，如果乙方在方案设计后介入，乙方需提供经甲方确认的《方案设计评估报告》，并配合完成项目方案报审，取得方案批复后（如有），甲方支付全阶段设计咨询费固定部分的20%；

（2）乙方完成施工图审查；乙方提交经甲方确认的除景观、装修以外的《施工图设计咨询报告》、《审查合格书》，并配合完成项目工规批复，取得工规证后，甲方支付全阶段设计咨询费固定部分的20%；

（3）乙方提交经甲方确认的除景观、装修以外的《设计文件优化咨询报告》，甲方支付当期实际优化节约提成部分的35%（若须由第三方机构审核的，必须审核通过）；

（4）乙方出具符合审查管理办法并经甲方确认的《景观、装修设计复审意见》，甲方支付全阶段设计咨询费固定部分的20%；

（5）乙方出具符合审查管理办法并经甲方确认的《幕墙等深化设计、绿建节能的施工图咨询报告》，甲方支付全阶段设计咨询费固定部分的20%；

（6）乙方出具符合审查管理办法并经甲方确认的《二次深化设计复审意见》，甲方支付实际累计优化节约提成部分的35%（若须由第三方机构审核的，必须审核通过）；

（7）项目竣工验收后，乙方出具最终的《设计文件优化咨询报告》并结算完成以后，甲方应一次性付清余款。

为保证各个阶段优化工作的开展及落地，本项目要求除景观、装修以外的《设计文件优化咨询报告》在主体施工图正式下发之前完成，《专项设计深化报告》在景观、装修施工图下发之前完成，否则不予支付相应阶段固定咨询费。

委托人建立履约评价考核制度（详见附件3），受托人须无条件接受委托人考评。

每次付款前，应由受托人提交该阶段的付款申请，并且提交支付等额的合格增值税专用发票。委托人收到受托人开具的等额增值税专用发票并通过审核后，合同款项的支付按照委托人方支付程序支付。

受托人保证其提供的银行账号真实、合法、有效，发包人向受托人指定的银行账号转入款项后即视为发包人履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若发包人以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月）向受托人支付进度款时，因票据贴现产生的利息，由受托人承担。受托人开户银行、账号等如有变更，应在当期进度款申请时同步以书面方式通知发包人。如受托人未按合同约定及时通知发包人，由此导致的不利后果及损失均由受托人承担，给发包人造成经济损失的需予以赔偿。

11、变更

新增如下约定：

11.10更换服务单位时的合同费扣除办法

按照合同约定受托人不能胜任某一项目（包括工点、系统或其中一部分）的设计咨询服务工作，经委托人要求两次以上整改仍不能改善或改善不能满足合同要求，委托人有权要求受托人更换该部分咨询工作的分包服务单位，同时委托人有权扣除该部分咨询工作的部分费用；如委托人不能继续胜任该项工作时，委托人有权另行确定分包服务单位，并按照合同中取费标准的2倍从受托人的合同中扣除该工作的合同费，同时并不免除受托人的责任。

11.11重复工作费用的计取

受托人根据委托人要求完成设计咨询服务报告并提交委托人及设计单位后，因委托人原因导致设计文件发生重大变化，需受托人重新进行设计咨询服务的，受托人已出具设计咨询服务报告的部分按实际建筑面积和本合同单价计取审查费用，重新进行设计咨询服务部分的费用根据工作量的大小双方协商确定。对于受托人未出具审图报告而因委托人原因导致图纸精细化变化重新提交图纸精细化供受托人审查的，或因受托人原因导致重新进行设计咨询服务的，受托人应免费进行审查，不增加审查费用。

13、转让与分包

通用条款第13条第13.2款、第13.3款修改为：本项目不允许转让

13.2受托人不得将如下禁止分包的工程设计咨询，分包给第三人：/。工程主体结构设计咨询等关键性工作的范围为：/。

13.3受托人[ ]可以[ ]不可以[ ]不经过[√]经过委托人书面同意后进行分包，确定分包人。本合同另有约定的除外。

受托人将设计咨询任务转包，或者未经委托人书面同意私自分包的，应承担违约责任：

（1）单次扣除违约金 合同价的10% ；

（2）其他：委托人有权终止合同。

13.4合同当事人关于分包人项目负责人和专业负责人的约定：   /    。

19、合同双方的权利和义务

新增如下约定：

19.1.5 委托人的权利和义务

（1）检查受托人职责的执行情况，确保设计咨询服务工作的有序进行，对不能胜任合同职责的，委托人有权给予受托人违约处理，直至解除合同。

（2）检查受托人项目组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使设计咨询服务不能按计划完成时，可要求受托人增加相应的技术人员，受托人不得拒绝。

（3）在受托人的人员配置、管理能力、设计咨询服务质量和进度、工作配合等方面，受托人不能满足招标文件的要求和规定，委托人有权将受托人不胜任的工作给予改正、停工的指示或另行安排胜任的服务单位完成，该部分工作的费用按本专用条款第9条计算的费用，支付给新的服务单位，该费用从受托人的总合同费中开支，并且该变更不减少受托人的责任。

（4）凡设计咨询服务成果不合格，质量存在问题，无法通过工程验收，并给委托人造成规模、投资、功能和时间损失的，委托人有权暂停合同的执行，直至取消合同，受托人按合同金额30%赔偿给委托人，同时委托人有权追溯因受托人服务成果不合格所带来的相应损失。

（5）委托人对受托人按照协议书规定所履行的服务提供必要的支持与协助。

（6）委托人将协助受托人获取与服务有关的一切资料。

（7）委托人应指定授权的代表，负责与受托人建立联络关系。更换人员或变更其授权时，须提前7天通知受托人。

（8）委托人应将授予受托人的权力,及时通知第三方或在与第三方签订的合同文件中明确。

（9）检查受托人的设计咨询服务是否体现了委托人意图，与合同约定不符的，受托人应自行修改。

（10）对受托人以书面形式提交的需要委托人答复的事宜，在收到书面通知后10个工作日内予以答复。

（11）根据工程需要，有权提出本合同范围以外的合理要求，受托人予以执行，如发生费用，按合同规定处理。

（12）全力支持受托人员的工作，为受托人公正、科学、独立地开展审查工作创造条件。

（13）委托人不得要求受托人违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行审查。

19.2.2 受托人需根据合同规定配置机构和班子，配备足够的各专业人员。

19.2.17受托人必须按照协议书规定的形式与范围履行与项目有关的服务。

19.2.18 组织保证

（1）按合同的要求建立各项工作管理制度，要求与委托人有关管理制度相适应，确保受托人与委托人的工作协调一致。

（2）受托人未经委托人批准不得擅自变更项目组人员。

19.2.19设计图审图

（1）应充分考虑委托人建设本工程的目的和意图，注重技术、安全、施工和维护等。

（2）由于受托人原因产生质量问题，引起的委托人损失时，受托人根据约定做出相应赔偿。

（3）编制有效、科学的工作进度计划满足合同约定的要求，确保设计咨询服务任务按计划完成，并及时提交委托人。

（4）向委托人进行阶段工作汇报。

19.2.20 其它

（1）受托人有技术保密的责任和义务，过程文件、阶段性成果和最终成果等不得泄漏给与设计咨询服务无关的人，以维护委托人的权益。在本合同期内或合同终止后未征得委托人同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

（2）参与建设工程重大质量事故分析。

（3）受托人应按“工作任务书”要求配置人员，掌握设计情况，及时发现设计中存在的问题并提出意见、协调解决。

（4）受托人应及时协调解决设计中的超限问题。

（5）受托人应按国家及深圳市地方现行的强制性技术规范、标准、规程、行政主管部门有关本工程的审批文件及委托人提出的审查要求进行设计图设计文件审查，并按合同规定的进度要求提交审查报告，并对设计咨询服务工作负责，承担审查责任。

（6）受托人保证人员的业务素质，遵守职业道德，确保工作的公正性、科学性和合理性。

（7）受托人按本合同规定的内容、时间及份数向委托人提交工作成果文件。

（8）按合同规定提出合同费支付申请。

（9）项目无用地证等需办理提前介入的，受托人需配合沟通相关部门并出具审查合格证等相关满足报建要求的材料。

20、违约责任

| 序号 | 违约条款内容 | 处罚细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方未按合同约定，委派设计人员常驻配合相关工作，或未经甲方同意，乙方派驻甲方办公或驻场的人员擅自离岗或旷工，甲方有权作出相应处罚。 | ①未委派人员，乙方应向甲方支付人民币5万元/人的违约金。 ②委派人员擅自离岗或旷工，按1000元/次/天处罚。 |
| 2 | 甲方提前一天通知（紧急情况随时通知）乙方参加工程验收、现场问题处理、设计例会及工程例会、汇报等会议等，乙方无故迟到或无故缺席会议的，甲方有权作出相应处罚。 | ①需项目负责人参加的，项目负责人迟到或缺席应向甲方支付5000元/次的违约金； ②需主要设计人参加，主要设计人迟到或缺席则应向甲方支付3000元/次/人的违约金； ③需其他人员参加，如迟到或缺席应向甲方支付2000元/次/人的违约金。 ④项目设计负责人、各专业设计负责人未按时参加各类会议超5次的，甲方有权扣除该阶段付款金额的20%作为罚款。 |
| 3 | 未经甲方书面认可，乙方在设计咨询过程中任意变更项目负责人及各专业人员，或者甲方要求更换项目负责人或各专业人员的，乙方未及时更换或拒不更换的，甲方有权作出相应处罚。 | ①擅自变更项目设计负责人,乙方须向甲方支付违约金50000元/人次，擅自变更各专业负责人乙方须向甲方支付违约金20000元/人次。 ②如出现某专业设计咨询文件不符合甲方要求，甲方要求乙方更换相关人员，乙方须根据甲方要求及时更换该人员，如7日内未按甲方要求更换，乙方应向甲方支付违约金5000元/人次，且仍继续更换至满足甲方要求为止。 |
| 4 | 乙方如因非不可抗力因素（如自然灾害，意外等）应对甲方指令应2小时内未回复，或者消极、懈怠、推诿、拖延等情况，甲方有权作出相应处理。 | 按2000元/次处罚。 |
| 5 | 受托人应明确机构和班子，配备足够的各专业人员，并保证在设计文件设计咨询服务全过程中人员的稳定。受托人未按投标文件配备项目人员或未经委托人书面同意调整项目人员的，甲方有权作出相应处罚。 | 按项目负责人10万元/人次、专业负责人（或专业审查人）5万元/人次的标准向委托人支付违约金，违约金从应付款中扣除。 |
| 6 | 由于受托人原因，超过本合同规定的设计文件全过程审查文件交付时间，每延一天，甲方有权作出相应处罚。 | 按1万元/次处罚。 |
| 7 | 合同履行期间，若受托人单方提出解除合同或委托人因受托人违约单方解除合同的，甲方有权作出相应处罚。 | 按合同价的20%处罚。 |
| 8 | 因受托人原因造成的累计设计变更率超1%的，甲方有权作出相应处罚。 | 按超出部分变更立项审批金额的10%处罚，违约金总额不超过合同总价的20%，委托人有权解除合同。 |
| 9 | 设计文件设计咨询服务进度不满足合同规定或不能令委托人满意，影响工期15天及以上， | 按不大于合同总额的10%进行处罚。 |
| 10 | 设计文件设计咨询服务深度、细度不符合合同或地方及国家有关规定，未按地方及国家最新规定或规程进行审查；或精细化审查各主体专业与附属专业（园林、幕墙、精装修、标识、泛光等，及上盖连桥、通道、地铁附属设施等）专项设计间未统筹审查，造成重大设计遗漏、返工，甲方有权作出相应处罚。 | 按不大于合同总额的30%进行处罚。 |
| 11 | 设计文件经设计咨询服务后，相关审查意见设计院未落实到图纸上，精细化审查复核时未及时提出异议予以通过，在后期施工过程中导致返工、拆除等综合成本增加30万元以上，或影响工期15天及以上，甲方有权作出相应处罚。 | 按不大于合同总额的30%进行处罚。 |
| 12 | 勘察、设计承包单位原因导致重大安全、质量事故，而受托人未能及时发现与本合同约定的工作范围内相关原因的，甲方有权作出相应处罚。 | 按不大于合同总额的30%进行处罚。 |
| 13 | 因设计文件设计咨询服务原因导致工程存在严重质量或安全隐患，难以整改或整改投资大于100万元人民币的，甲方有权作出相应处罚。 | 按不大于合同总额的30%进行处罚。 |
| 14 | 经乙方审核过的施工图设计文件若出现Ⅰ类错误（严重违反规范、标准、规定，存在严重安全隐患、可能造成重大经济损失或严重影响报建工作进行的错误），甲方有权作出相应处罚。 | 按0.4万元/个处罚。 |
| 15 | 经乙方审核过的施工图设计文件若出现Ⅱ类错误（局部违反规范、标准、规定，或设计不周、有局部遗漏或错误、可能影响局部使用效果或造成较大经济损失，有一定修正量，但返工量不大的错误）多于5个者，甲方有权作出相应处罚。 | 每增加1个按0.05万元/个处罚。 |
| 16 | 经乙方审核过的施工图设计文件若出现Ⅲ类错误（图面深度不够或工种配合的一般性错误，容易修正，对使用效果不致造成影响或产生重大安全隐患的。）多于4N（含4N个，N为施工图中A1标准图纸数量）个者，甲方有权作出相应处罚。 | 每增加10个问题扣除人民币40元整（不超过10个按照10个计算）。 |

21、争议的解决

通用条款第21条第21.1款修改为：双方在执行合同过程中因违反合同规定的义务而产生分歧和争议以及造成对方损失时，双方应本着合作精神，通过友好协商解决；如果争议通过协商未能解决，双方中任何一方有权将争议提交委托人所在地人民法院诉讼解决。

26、本合同工作范围

本合同工作时间自合同签订之日起至项目竣工验收完成止。其中：

本项目全部设计咨询服务工作分各个阶段完成，各阶段具体划分为：方案设计、初步设计优化、施工图设计、分项及专项深化设计、施工配合阶段。优化咨询需采用甲方格式的意见模板（后续提供），所有意见经咨询、设计、甲方三方确认后作为优化咨询服务的成果依据。各阶段咨询服务工作完成后，需向建设单位提交由设计咨询单位人员签字、盖章的《设计咨询报告》或《设计文件优化咨询报告》。

26.1方案设计

对设计单位完成的方案设计文件进行审查和优化咨询，审查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况，对方案的合规性、合理性、可行性进行评审。具体包括对政府有关主管部门批文的要求及指标的复核；对方案设计的规划、总图、空间、消防、节能、绿色环保等设计做出整体评估；分析结构方案、机电系统方案的合理性、可行性，并提出优化意见。

26.2初步设计

对设计单位提交的初步设计文件进行审查和优化咨询，审查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况，对设计的合理性、可行性和经济性进行评审。具体包括指导落实方案阶段评估意见、优化建议及政府有关主管部门（规划、消防、人防、环保等）的审批意见；对初步设计的规划、总图、流线、功能、空间、消防、人防、节能、绿色环保等设计做出整体评估；通过多方案比选，分析结构方案各分体系具体方案的合理性，对计算参数的选择、基础选型、结构方案布置（竖向构件、水平构件）、材料选择提出结构专业咨询意见；分析各机电系统的可行性、初次投资的经济性、日后运营成本和维护的合理性，通过多方案比选，对设备系统的确定、计算参数的选择、设备选型、设备布置、器材、管材及主要构筑物的选择提出咨询建议，协助业主确定最佳方案；对建筑内部管线综合提供建议或意见，必要时对设计单位进行直接指导；对电梯的数量、技术参数、布局提供建议或意见；对幕墙部分的设计提供建议或参考意见。同时对下一步施工图设计提出应注意的系统性指导意见。

26.3施工图设计

对设计单位提交的施工图设计文件进行全面细致的审查和优化咨询，审查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况，具体包括：根据主管部门审批意见及相关法规、规范确定设计原则，提出咨询意见；审查初步设计阶段专家评审意见、业主意见、咨询单位评审意见的修改落实情况；审查政府相关部门审查意见的执行情况；对需落实的优化改进建议提出事先指导意见，并指导设计单位落实；参加由业主组织的评审会和专项技术讨论会，提出咨询意见，并形成书面报告，报建设方决策；从技术上把关，审查施工图设计是否合理，并提出优化建议；从程序上协助业主顺利完成工程报建；查找并解决各专业及专业之间图纸的错、漏、碰、缺问题，最大限度减少施工阶段由于设计错误造成的设计变更。

26.4施工服务阶段

协助委托人对分项工程的二次施工图（深化）设计方案、技术方案进行技术咨询；协助委托人对重要的、涉及成本控制的主要设计变更、施工洽商进行技术咨询，提出审查意见和优化建议。

26.5其他服务内容

（1）在设计过程中出现的技术问题，承包方有职责与设计单位协商，并提供解决问题的方案供委托人参考。

（2）协助委托人对相关单位提供的与设计相关的施工方案进行审核并提出合理化建议。

（3）审核设计变更的可行性、合理性及经济性。

（4）参与重要设计节点评审会议、重大专业技术问题研讨会议，并提供专业建议。

26.6咨询服务成果要求

在委托人向受托人提交方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段相应阶段成果后10个工作日内，完成各阶段设计文件审查和优化咨询工作，提交电子版各专业审图意见及优化建议，并根据意见的重要性进行分类；收到设计单位根据审查意见修改之后的设计文件后5个工作日完成设计文件审查复审工作，施工图审查合格后在肆套施工图设计文件（返回委托人叁套，受托人存档壹套）上加盖技术咨询专用章并提交《设计文件精细审查终审意见》、《设计文件优化咨询报告》、《审查合格书》各叁份，其他涉及审查和优化咨询服务的过程资料一式叁份。《审查合格书》《设计文件精细审查终审意见》、《设计文件优化咨询报告》应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖受托人公章。

27、其他

27.1 在本合同执行过程中，双方对于各种问题的提出或答复，均应以有关部门负责人签字的书面文件形式为准，任何情况下任何一方都不能拒收对方送交的书面函件。

27.2 本合同附件、本合同有关会议纪要及补充协议与本合同书具有同等法律效力。

27.3 委托人或设计单位对受托人提交的审查报告如有重大不同意见时，应首先与受托人协商解决。协商不成时，可由委托人或设计单位向市建设行政主管部门提出复查申请，由市建设行政主管部门组织专家论证复查并做出复查结论,复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。委托人或设计单位对复查结论仍有分歧时可通过法律途径解决争端。

27.4本合同所称“合同价”、“合同总价”、“合同总额”、“暂定合同价”和“合同暂定价”，均为中标通知书中的中标价。

27.5双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（以下无正文）

# 附件1: 中标通知书

# 附件2：投标文件

# 附件3：履约评价办法

附件4：设计文件优化咨询意见表

| 咨询单位：xxx有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 意见内容 | 措施建议 |  | 优化前后对比 （截图或附件） |  | 设计单位回复意见 |  |  | 业主方处理意见 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 采 纳 | 不 采 纳 | 相关说明 | 采 纳 | 不 采 纳 | 说明 |
|  |  |  |  |  | 优化前 | 优化后 |  |  |  |  |  |  |
| 一、咨询版次：2023年 月 日版方案/初步/施工图设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、咨询版次：2023年 月 日版方案/初步/施工图设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 咨询单位：xxx有限公司 |  |  |  |  |  |  | 设计院： |  |  | 建设单位： |  |  |
| 咨询师： |  |  |  | 电话：8378 |  |  | 设计师： |  |  | 项目负责人： |  |  |
| 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 时 间： 年 月 日 |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |

xxx项目方案/初步/施工图设计优化咨询意见表

附件5：设计错误分类

设计错误分类

一、建筑专业施工图精细化审图错误分类

【Ⅰ类错误】

严重违反规范、标准、规定，存在严重安全隐患、可能造成重大经济损失或严重影响报建工作进行的错误。如：

I-建-01 未按政府批文等依据性文件设计造成重大损失或严重影响报建的。

I-建-02 总图中日照设计不符合规范要求。

I-建-03 总图中消防间距不够。

I-建-04 消防通道和消防登高面不满足规范要求。

I-建-05 疏散楼梯定性错误，防火分区面积、疏散距离、疏散宽度等防火设计不满足消防规范的强条。

I-建-06 室内装修材料燃烧性能等级不符合规范要求。

I-建-07 楼梯、坡道不满足净高要求。

I-建-08 栏杆的高度及强度不符合要求。

I-建-09 其它违反强条，并会造成严重损失的。

【Ⅱ类错误】

局部违反规范、标准、规定，或设计不周、有局部遗漏或错误、可能影响局部使用效果或造成较大经济损失，有一定修正量，但返工量不大的错误。如：

Ⅱ-建-01  道路及场地竖向设计不符合规范。

Ⅱ-建-02  消防电梯不符合防火要求。

Ⅱ-建-03  管道井不符合防火规范。

Ⅱ-建-04  房间使用功能名称标识错误。

Ⅱ-建-05  重要部位平、立、剖不一致。

Ⅱ-建-06  建筑图上结构承重部分与结构图不一致或与设备专业设计不一致造成严重后果的。

Ⅱ-建-07  防水防潮技术处理欠妥。

Ⅱ-建-08  人防设计不符合规范。

Ⅱ-建-09  无障碍设施不符合规范要求。

Ⅱ-建-10  设计不符合一般性规范。

【Ⅲ类错误】

图面深度不够或工种配合的一般性错误，容易修正，对使用效果不致造成影响或产生重大安全隐患的。如：

Ⅲ-建-01  不符合制图标准和设计深度。

Ⅲ-建-02  设计文件、设计说明不全。

Ⅲ-建-03  图纸内容表达不清晰。

Ⅲ-建-04  建筑设计与结构、设备各专业设计不一致，但易修正的。

Ⅲ-建-05  一般性尺寸错误或不全。

Ⅲ-建-06  一般部位平、立、剖不一致。

Ⅲ-建-07  一般性设计不合理。

二、结构专业施工图精细化审图错误分类

【Ⅰ类错误】

严重违反规范、标准、规定，存在严重安全隐患或可能造成重大经济损失。如：

I-结-01  违反强条，并会造成严重损失的。

I-结-02  结构选型错误。

I-结-03  计算模型错误，与实际严重不符。

I-结-04  未考虑抗震设计或抗震等级选择错误。

I-结-05  主要的计算参数或整体荷载取值错误。

I-结-06  计算结果重要指标（周期比、位移比、刚度比、刚重比、剪重比、层间受剪承载力……）不满足规范要求。

I-结-07  基础选型错误。

I-结-08  关键竖向构件承载力不足。

I-结-09  转换梁承载力不足。

【Ⅱ类错误】

局部违反规范、标准、规定，或设计不周，严重影响建筑使用功能或造成施工返工，可能带来较大经济损失。如：

Ⅱ-结-01  建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施。

Ⅱ-结-02  局部荷载取值不足。

Ⅱ-结-03  计算模型局部平面布置与实际不符。

Ⅱ-结-04  结构构件承载力不足（除关键竖向构件、转换梁）。

Ⅱ-结-05  阳台、雨蓬的抗倾覆安全不够。

Ⅱ-结-06  违反强条但不存在严重安全隐患。

Ⅱ-结-07  剪力墙开洞与建筑设计不符合，严重影响使用要求。

Ⅱ-结-08  存在明显的未设计部分，影响现场进度（如小楼梯、夹层较大洞口的预留）。

Ⅱ-结-09  结构标高与建筑标高要求不符。

Ⅱ-结-10  结构与建筑平面布置不一致，影响建筑或设备使用功能。

Ⅱ-结-11  结构竖向构件影响开门或建筑空间使用要求。

Ⅱ-结-12  梁高影响建筑净高或门/窗洞高度要求。

Ⅱ-结-13  结构节点与建筑节点不一致，严重影响建筑功能或立面效果。

【Ⅲ 类错误】

图面或工种配合一般性错误，容易修正，且不致造成严重影响使用效果或安全。如：

Ⅲ-结-01  图纸目录不全。

Ⅲ-结-02  设计文件、设计说明不全。

Ⅲ-结-03  图例或符号不符合规定。

Ⅲ-结-04  图纸内容表达不够清楚。

Ⅲ-结-05  设计说明与建筑、设备专业不符。

Ⅲ-结-06  一般性违反规范、尺寸错误或不全。

Ⅲ-结-07  平、剖面图、详图互相不一致。

Ⅲ-结-08  应设置构造钢筋的部位未设或少设构造钢筋。

Ⅲ-结-09  结构构件设计与建筑要求不符，但容易修正的。

Ⅲ-结-10  预留孔洞与建筑要求不符，但容易修正的。

Ⅲ-结-11  结构构件设计与设备要求不符，但容易修正的。

Ⅲ-结-12  预留孔洞与设备要求不符，但容易修正的。

Ⅲ-结-13  幕墙、钢雨棚等预埋件未设计。

三、给排水专业施工图精细化审图错误分类

【Ⅰ类错误】

严重违反法律、法规及地方性标准。存在严重安全隐患，或可能造成重大施工返工及重大经济损失。如:

I-水-01  漏设规范要求的主要生活、消防给排水系统。

I-水-02  主要给排水构筑物的设计位置、数量、容积及设备机房的设计位置、层高、面积违反规范要求。

I-水-03  主要生活、消防给排水设计的水质、水量、水压及与之对应的设备选型不满足规范要求。

I-水-04  违反规范中的强条，对本专业或其他专业影响大，难以修改或造成重大返工，并会造成严重损失的。

【Ⅱ类错误】

违反法律、法规及地方性标准，影响建筑功能且不容易修正，或造成施工返工。如：

Ⅱ-水-01  违反规范中的强条，但容易修改，且影响不大。

Ⅱ-水-02  主要生活、消防设计文件（含平面、系统、大样、总图）的设计深度严重不足。

Ⅱ-水-03  设计文件与市政给排水接驳点的条件不吻合（含平面位置、水压、管径、标高及坡度）。

Ⅱ-水-04  生活、消防给水系统的竖向分区及主要减压阀、止回阀的设置不满足规范要求。

Ⅱ-水-05  主要系统的管材、管径、阀门的选型及布置不满足规范要求。

Ⅱ-水-06  冷热水、直饮水、中水等系统的供水方式不满足规范要求。

Ⅱ-水-07  主要污、废水系统（含立管、通气管、低层排水主管、出户管等）设计不满足规范要求。

Ⅱ-水-08  雨水系统（含立管、雨水斗、溢流口的设置、雨水设计参数设计、地下车道出入口、下沉广场、下沉庭院、下沉天井集水坑设计及雨水排水设备选型）设计 不满足规范要求。

Ⅱ-水-09  消火栓及消防卷盘的设置不满足规范要求。

Ⅱ-水-10  建筑灭火器的消防等级、规格、布置不满足规范要求。

Ⅱ-水-11  报警阀、水流指示器、试水装置、喷头及水炮的布置等不满足规范要求。

Ⅱ-水-12  穿越人防防护墙的管道及防护阀门、防护套管的设置不满足规范要求。

Ⅱ-水-13  室外消火栓、水泵接合口、消防取水口的设置不满足规范要求。

Ⅱ-水-14  主要设备机房排水设计不满足规范要求。

【III类错误】

局部违反法律、法规及地方性标准，设计图面及工种配合中的一般性错误或遗漏且容易修正。如：

Ⅲ-水-01 选用已废止的国标图集、规范。

Ⅲ-水-02 主要设备器材统计漏项或参数错误。

Ⅲ-水-03 设计说明表达不全、矛盾或有遗漏（含工程概况、主要设计参数及各系统阐述、管材及接口、阀门及阀件、管道敷设及试压、管道防腐保温做法、节能及绿建阐述）。

Ⅲ-水-04 平面、系统、大样图、总图之间表达不一致。

Ⅲ-水-05 给水、消防系统的管径、阀门、计量、减压设置不当。

Ⅲ-水-06 排水系统中的通气管、检查口、清扫口或出户管的标高、位置设置错误。

Ⅲ-水-07 主要设备机房、地下车库、人防工程排水集水坑设计及设备选型不合理。

Ⅲ-水-08 平面管道标高、管径或接管错误。

Ⅲ-水-09 管网布置及阀门位置设计不当。

Ⅲ-水-10 局部位置（厨房、空调机房、报警阀间、水景、游泳池等）未设给排水接口或设置不当。

Ⅲ-水-11 局部位置的消火栓及喷头漏设或设置不当。

Ⅲ-水-12 穿梁（柱）、穿地下室外墙、顶板、穿水池侧壁的管道漏设套管。

Ⅲ-水-13 给排水管道或设施影响门窗开启、人车通行或与其它专业冲突。

Ⅲ-水-14 给排水设备机房、管井检修空间不够。

Ⅲ-水-15 室外管道或设施设置不合理，局部管道交叉标高冲突。

Ⅲ-水-16 图例与设计图纸不吻合。

Ⅲ-水-17 图纸目录不全或设计图纸名称、编号与图纸目录不吻合。

Ⅲ-水-18 漏注主要设计尺寸或尺寸标注错误。

Ⅲ-水-19 给排水建筑底图与建筑专业图纸不符。

Ⅲ-水-20 与建筑、结构、电气、空调专业条件不一致，造成较小安全隐患。

四、电气专业施工图精细化审图错误分类

【Ⅰ类错误】

严重违反法律、法规及地方性标准。存在严重安全隐患，或可能造成重大施工返工及重大经济损失。如:

I-电-01  违反强条，并会造成严重损失的。

I-电-02  配电方案有严重缺陷。

I-电-03  变配电所、发电机房的设置楼层不对，发电机房未设进排风口。

I-电-04  配电开关整定值偏大，保护不了电缆。

I-电-05  低压配电开关短路容量满足不了系统要求。

I-电-06  未设总等电位联结。

【Ⅱ类错误】

违反法律、法规及地方性标准，影响建筑功能且不容易修正，或造成施工返工。如：

Ⅱ-电-01 违反强条，不至于造成严重损失的。

Ⅱ-电-02 负荷等级定位低于规范要求。

Ⅱ-电-03 防雷设防等级低于规范要求。

Ⅱ-电-04 发电机进、排风有效面积满足不了机组正常运行要求。

Ⅱ-电-05 变配电所设置位置不当。

Ⅱ-电-06 未考虑大型电气设备运输。

Ⅱ-电-07 未按规范要求设置用电分项计量。

Ⅱ-电-08 与给排水、空调专业不一致，会造成电气事故的。

Ⅱ-电-09 电气系统图之间不一致，会造成电气事故的。

Ⅱ-电-10 局部等电位不满足规范要求。

Ⅱ-电-11 未按规范要求设置安全型插座。

Ⅱ-电-12 照明照度值、LPD值不符合强条、规范要求。

Ⅱ-电-13 消防应急照明设置不符合规范要求。

Ⅱ-电-14 消防设备配电不符合规范要求。

Ⅱ-电-15 消防线路选型，敷设不满足规范要求。

Ⅱ-电-16 消防系统缺项：未设防火门监控系统，未设消防电源监控系统等。

Ⅱ-电-17 未按规范要求设电气漏电火灾监控系统。

【Ⅲ类错误】

局部违反法律、法规及地方性标准，设计图面及工种配合中的一般性错误或遗漏且容易修正。如：

Ⅲ-电-01  缺计算书或计算书不全。

Ⅲ-电-02  图纸目录不全。

Ⅲ-电-03  图面表达不清楚或不全。

Ⅲ-电-04  平、剖面图不一致。

Ⅲ-电-05  机房尺寸、设备尺寸等错误或不全。

Ⅲ-电-06  图例或符号不一致或不全。

Ⅲ-电-07  平面图与系统图不一致,不造成严重后果的。

Ⅲ-电-08  与建筑、结构、给排水、空调专业条件不一致，造成较小安全隐患。

五、暖通专业施工图精细化审图错误分类

【Ⅰ类错误】

严重违反法律、法规及地方性标准。存在严重安全隐患，或可能造成重大施工返工及重大经济损失。如:

I-暖-01  违反强条，并会造成严重损失的。

I-暖-02  规范要求的防排烟系统未设计。

I-暖-03  防排烟系统风量、风压不满足规范要求。

I-暖-04  锅炉房设置位置不符合规范要求、泄压口漏设或面积不足。

I-暖-05  冷、热负荷计算书参数有误，冷热源机组、空调末端设备选型不当。

I-暖-06  事故通风系统漏设（如：制冷机房及使用燃气的密闭房间）。

【Ⅱ类错误】

违反法律、法规及地方性标准，影响建筑功能且不容易修正，或造成施工返工。如：

Ⅱ-暖-01  通风空调系统未按规范设置或遗漏。

Ⅱ-暖-02  防火阀漏设,防火阀类型选择错误。

Ⅱ-暖-03  排烟口位置不符合规范要求。

Ⅱ-暖-04  机房内设备布置未考虑检修条件。

Ⅱ-暖-05  空调、通风设备消声减震措施未考虑或设置不当。

Ⅱ-暖-06  水系统阀门选型不当。

Ⅱ-暖-07  管道穿越剪力墙或承重墙未预留孔洞或套管。

Ⅱ-暖-08  系统原理图中管线连接错误或不符合设计意图。

Ⅱ-暖-09  空调设备能效比、通风设备单位风量耗功率、水系统输送能效比等节能要求不满足规范。

Ⅱ-暖-10  送、排风气流短路。

Ⅱ-暖-11  冷、热源设备没有考虑设备运输通道、吊装口。

【Ⅲ类错误】

局部违反法律、法规及地方性标准，设计图面及工种配合中的一般性错误或遗漏且容易修正。如：

Ⅲ-暖-01  引用的规范、标准图集已废止。

Ⅲ-暖-02  设备房、管线密集处剖面图、大样图不齐或平、剖面图不一致。

Ⅲ-暖-03  设备、管道定位尺寸不全，风口尺寸漏标。

Ⅲ-暖-04  与其他相关专业配合不到位（如：预留洞大小、定位尺寸和设备功率与相关专业标注不一致）。

Ⅲ-暖-05  空调、通风、防排烟等系统自动控制要求阐述不清楚。

Ⅲ-暖-06  设计说明内容与设计图纸不相符。

Ⅲ-暖-07  主要设备技术参数不完整。

Ⅲ-暖-08  与建筑、结构、给排水、电气专业条件不一致，造成较小安全隐患。